ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТНЫХ

И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

г. ________________                          "___"__________ 200__ г.

Проектный институт "Полиграфпромпроект"

__________________________________________________________, именуемый

(наименование объединения, организации, предприятия)

директора института Петрова

в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________________

(должность,

Николая Ивановича      действующего на основании устава института

______________________, __________________________________________, с

фамилия, имя, отчество)

издательство "Глобус"

одной стороны, и ___________________________________________________,

(наименование объединения, организации, предприятия)

директора Матвеева Михаила

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________

(должность, фамилия, имя,

Ивановича                             устава издательства

_________, действующего на основании  ___________________ , с  другой

отчество)

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель   принимает   на   себя

разработку проекта и рабочей документации на строительство типографии

_____________________________________________________________________

(наименование проектно-сметной документации)

офсетной печати в г. Н-ске мощностью 400 млн. краско-оттисков в год.

___________________________________________________________________

1.2. Научные,  технические,  экономические и другие требования к

проектно-сметной   документации,   являющейся   предметом    договора

в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным  директором

_____________________________________________________________________

(содержание требований

издательства "Глобус"    7 апреля 1992 г. № 21

________________________________________________.

или наименование, номер, дата документа)

1.3. Срок сдачи работ по договору:  проекта - апрель 1993  г.  и

рабочей документации - май 1994 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов  определяются

календарным планом,   составляющим   неотъемлемую   часть  настоящего

договора.

1.5. Приемка     и    оценка    проектно-сметной    документации

осуществляется в   соответствии    с    требованиями    задания    на

проектирование или иного документа на проведение работы.

1.6. Использование проектно-сметной документации  осуществляется

издательство "Глобус"                строительства

Заказчиком ___________________________________ путем ________________

(указать предприятие, организацию)            (указать, каким

типографии в г. Н-ске в 1994 - 1995 гг.

____________________________________________________________________.

образом,  когда   будет  использована  проектно-сметная документация)

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. За  выполненную  проектно-сметную   документацию   согласно

настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с

четыреста двадцать тыс. руб.

протоколом о договорной цене ______________________________.

(сумма прописью)

за готовый проект с  учетом  стоимости

2.2. Оплата производится  ______________________________________

(единовременно за законченную  работу

изыскательных работ - 190 тыс. руб. и за готовую рабочую документацию

_____________________________________________________________________

поэтапно с  авансовым платежом, на  основе других  принципов

- 230 тыс. руб. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 %

_____________________________________________________________________

согласно договоренности Заказчика и Исполнителя)

стоимости работ постадийно.

__________________________

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень   научной,   технической  и  другой  документации,

подлежащей оформлению и сдаче  Исполнителем  Заказчику  на  отдельных

этапах    выполнения   и    по    окончании     договора,   определен

СНиП 1.02.01-85           25 декабря 1985 г.

________________________ от ______________________ № 253.

(наименование документа)        (число, месяц, год)

3.2. Передача  оформленной  в установленном порядке документации

по отдельным   этапам   договора   осуществляется   сопроводительными

документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт

сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему:

комплекта проектно-сметной     документации,     предусмотренной

заданием на проектирование и условиями договора;

копии протокола   научно-технического   совета   Исполнителя   с

заключением о    соответствии    выполненной    работы   заданию   на

проектирование.

3.4. Заказчик   в   течение   45  дней  со  дня  получения  акта

сдачи-приемки работ и  отчетных  документов,  указанных   в  п.  3.3.

настоящего договора,  обязан  направить  Исполнителю  подписанный акт

сдачи-приемки проектно-сметной документации или мотивированный  отказ

от приемки работ.

3.5. В  случае  мотивированного   отказа   Заказчика   сторонами

составляется двусторонний   акт  с  перечнем  необходимых  доработок,

сроков их выполнения.

3.6. В   случае  досрочного  выполнения  работ  Заказчик  вправе

досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7. При   сокращении   сроков   выполнения   работ,   улучшении

технико-экономических параметров  разработки,  повышении   экспортных

возможностей Заказчика    от    внедрения   работы,   за   проведение

Исполнителем вариантных  исследований,  экспериментов  и   работ   по

дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается

сто двадцать шесть тыс. руб.

доплата к договорной цене в размере _____________________________   -

(сумма прописью)

за улучшение технико-экономических параметров разработки и  повышение

эффективности с выплатой 42 тыс.  руб.  после утверждения проекта, 42

тыс. руб.  после приемки типографии в эксплуатацию  и  42  тыс.  руб.

после освоения мощности.

3.8. Если в процессе выполнения работы  выясняется  неизбежность

получения отрицательного     результата     или    нецелесообразность

дальнейшего проведения работы,  Исполнитель обязан приостановить  ее,

поставив об  этом  в  известность  Заказчика  в 10-дневный срок после

приостановления работы.  В этом случае стороны обязаны  в  15-дневный

срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему договору  Исполнитель  и  Заказчик   несут   имущественную

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные,  не установленные законодательством санкции

за неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   обязательств:  за

нарушение сроков,  установленных   п.   1.3.   настоящего   договора,

Исполнитель уплачивает  Заказчику  штраф  в сумме 100 руб.  за каждый

день просрочки;  в  случае  возврата  экспертным  органам   проектной

документации на  доработку  Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф в

размере 10%  от стоимости проектных работ, а при повторном возврате -

20% стоимости работ.

5. Прочие условия

5.1. Условия    соблюдения    прав    сторон    на   создаваемую

проектно-сметную документацию  после  уплаты   стоимости   разработки

проектно-сметной документации Заказчик использует ее по назначению.

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон

начало 1 июня 1992 г.

6.1. Срок действия договора ___________________________

окончание 1 августа 1994 г.

6.2. Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнителя: 129348, г. Н-ск, ул. Лесная, д. 9

расчетный счет № 348605  в  Н-ском   строительном

банке, МФО 998209

Заказчика: 119025, г. Н-ск, ул. Садовая, д.35

расчетный  счет  № 608562  в  Н-ском индустриальном

банке, МФО 251201

6.3. К настоящему договору прилагаются:

1) задание на проектирование;

2) технико-экономическое обоснование строительства типографии;

3) исходные данные;

4) календарный план работ;

5) протокол  соглашения о договорной цене на проектную продукцию

на строительство типографии.

Исполнитель ___________________          Заказчик ______________

М.П.                                       М.П.