Образец претензии об уплате штрафа за

несвоевременную выдачу рабочей документации

Реквизиты Подрядчика                        Директору предприятия

(наименование строительной                  тов._________________

организации)                                Адрес________________

Почтовый адрес,телефон                      _____________________

Дата, исходящий N                           _____________________

Претензия

на сумму ___________рублей

В ходе выполнения работ по строительству  (техническому  перевооружению,

реконструкции и т.д.)_______________________________________________________

(наименование объекта строительства) у Вас возникла  необходимость  внесения

ряда изменений  в  рабочую  документацию на работы,  которые должны были на-

чаться "____"________________19___г.

В соответствии с пунктом 3 Особых условий к договору N ______________ от

"____"________________19____года и абзацем 7 пункта 17 Правил о договорах на

капитальное строительство,  измененную рабочую документацию Вы обязаны  были

нам предоставить  на  позднее,  чем за 45 дней до начала производства работ,

т.е. не позднее "____"_____________19___г.

Документация вами была отправлена нам только "___"_____________19____г.,

что подтверждается письмом N ____ от "_____"_______________19____г.  о  нап-

равлении нам этой документации.

В соответствии с пунктом 32 Правил о договорах  подряда  на  капитальное

строительство Вы обязаны уплатить нам штраф в сумме ______________ рублей за

каждый день просрочки, а всего __________________ (прописью) рублей.

Вышеназванную сумму  просим перечислить на наш расчетный счет N ________

в ___________________________________ в срок до "____"______________19___г.

Руководитель организации                             (подпись)

Исполнитель                                          (подпись)

(ф.и.о., N телефона)